## Slide 1
2019
冠军国跳项目本周成果汇报
Draughts-Master
2019 / 10 / 20
REPORT

## Slide 2
成果展示
问题分析
下期计划

## Slide 3: 成果展示
01

## Slide 4: 成果展示
棋盘游戏逻辑已经完成，由于平台的不同目前的正在进行代码的迁移。
游戏逻辑迁移
后端部分使用低代码开发平台搭建，并且已经能够使用微信小程序连通
GENEXUS rest服务搭建
50%
30%

## Slide 6: 问题分析
02

## Slide 7: Problem analysis
目前项目成员对GENEXUS还不够熟悉，还处于初级学习阶段，导致后端部分开发较慢
GENEXUS
游戏逻辑
目前前端静态页面部分已经完成，但是与后端网络交互的js代码进度较慢。
前端
S
H
O
W
游戏逻辑平台迁移时没有考虑到兼容的问题，导致游戏逻辑迁移时间加长

## Slide 8: 下期计划
03

## Slide 9: Stage plan
将前端与后端网络部分连通
前端
全员继续学习GENEXUS，掌握GENEXUS rest服务的编写。
GENEXUS
¥9999999999999999
OUR GOAL

## Slide 10
2019
Thank you
冠军国跳
2019/ 10 / 20
REPORT